|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | |  |
| Versión | **Hecha por** | **Revisada por** | **Aprobada por** | **Fecha** | **Motivo** |
| 1.0 | FJHH | VHMM | FJHH | 07/Agosto/2019 | Original |

# Matriz de adquisiciones del proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| ADMINISTRACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL DE LA PANADERÍA SAN PEDRO | APPMO-SP |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRODUCTO O SERVICIO A ADQUIRIR** | **CÓDIGO DE ELEMENTO WBS** | **TIPO DE**  **CONTRATO** | **PROCEDIMIENTO DE**  **CONTRATACIÓN** | **FORMA DE CONTACTAR PROVEEDORES** | **REQUERIMIENTO DE ESTIMACIONES INDEPENDIENTES** | **ÁREA/ROL/ PERSONA RESPONSABLE DE LA COMPRA** | **MANEJO DE MÚLTIPLES PROVEEDORES** | **PROVEEDORES PRE- CALIFICADOS** | **CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDAS** | | | | |
| **Planif. Contrat** | **Solic. Resp.** | **Selecc. Proveed.** | **Admin. Contrato** | **Cerrar**  **Contrato** |
| **Del al** | **Del al** | **Del al** | **Del al** | **Del al** |
| Dictado Curso GP x 10 sesiones de 3 hrs. | 3.0 Curso de Gestión de Proyectos | Contrato de Precio Fijo – Tasa  Horaria | -Solicitud de servicios.  -Coordinación de fechas y horarios.  -Confirmación de disponibilidad de horarios.  -Firma de Contrato.  -Pago de Honorarios terminado el servicio. | Pool de Consultores de la Empresa | No | AV | Proveedor único | AV/FC/FV | 19/06/07 | 20/06/07 | 20/06/07 | 21/06/07 | 09/10/07 |
| Dictado Curso  MS Project x  10 sesiones de 3 hrs. | 4.0 Curso de GP usando MS Project | Contrato de Precio Fijo – Tasa  Horaria | -Solicitud de servicios.  -Coordinación de fechas y horarios.  -Confirmación de disponibilidad de horarios.  -Firma de Contrato.  -Pago de Honorarios terminado el servicio. | Pool de Consultores de la Empresa | No | AV | Proveedor único | AQ/AV/FC | 19/06/07 | 20/06/07 | 20/06/07 | 21/06/07 | 20/09/07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |