|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | |  |
| Versión | **Hecha por** | **Revisada por** | **Aprobada por** | **Fecha** | **Motivo** |
| 1.0 | FJHH | VHMM | FJHH | 07/Agosto/2019 | Original |

# LEcciones Aprendidas.

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| ADMINISTRACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL DE LA PANADERÍA SAN PEDRO | APPMO-SP |

***LECCIONES APRENDIDAS NEGATIVAS***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | fecha | Etapa | Actividad | Situación | Solución |
| 1 | 20/01/2019 | INICIAL | Entrevista | El Program manager no fue a la primera cita con el sponsor por lo tanto no entendió con claridad ciertos procesos. | Se grabó la entrevista con el sponsor para que el Program manager pudiera empezar a trabajar y en la siguiente reunión asistió el Program manager acompañado del Project manager para poder hacer resolución de dudas. |
| 2 | 23/01/2019 | Inicial | Equipo | Mala organización por parte del equipo. | Se hizo una reunión en la cual se hizo reorganización del equipo y cambio de la forma de trabajar. |
| 3 | 27/01/2019 | Integración | Equipo | Confusión en los alcances y cronogramas del proyecto, haciendo toda la organización , con base al producto y no al proyecto. | Reorganización, corrección y ajuste de todos los documentos hasta el momento y los siguientes armarlos de acuerdo con la nueva forma de trabajar. |
| 4 |  | Desarrollo | Reunión externa | Hubo cambios importantes en la estructura de trabajo en la cual, afecto considerablemente en las actividades de desarrollo. | Se llegó a un punto medio de manera que no se afectara demasiado los tiempos. |
| 5 |  | Desarrollo | Reunión externa | Hubo cambio de sponsor por un breve momento que fue un tiempo de 1 semana aproximadamente en la cual afecto considerablemente la forma de trabajar. | El nuevo sponsor no tenía idea del proyecto y por el bien del proyecto prefirió recolocar al viejo sponsor para no afectar el proyecto. |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

***LECCIONES APRENDIDAS POSITIVAS***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | fecha | Etapa | Actividad | Situación | Solución |
| 1 |  | Planeación, Desarrollo, control, seguimiento y finalización | Equipo | Organización y planeación | Se aprendió a trabajar bajo cronogramas respetando fechas y entregando todo en tiempo y forma. |
| 2 |  | Planeación, Desarrollo, control, seguimiento | Equipo | Organización | Se creó y se aprendió a usar un repositorio en el cual todos tiene acceso con cuentas propias en la cual cualquier miembro del equipo tiene uso de la información en cualquier momento e información actualizada. |
| 3 |  | Planeación, Desarrollo, control, seguimiento y finalización | Equipo | Organización | Se aprendió a usar control de versiones de manera que se sabe cuál es la versión más reciente del documento. |
|  |  |  |  |  |  |