**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA**

**ASIGNATURA:** Administración de proyectos de T.I. II

**UNIDAD TEMÁTICA**: III. Administración de riesgos del proyecto de T.I.

**ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:** Resultado de Aprendizaje

**DOCENTE:** Mtra. Gloria del C. Córdoba Hernández

**GRADO:** 9° **GRUPO:** “A”

**TURNO:** Matutino

**CARRERA:** Ingeniería en Tecnología de la información

**INTEGRANTES:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE(S):** | **MATRICULA:** | **PORCENTAJE:** |
| Francisco Javier Hernández Hernández | 091610050 | 100% |
| Víctor Hugo Méndez Martínez | 091610537 | 100% |
| Gerardo Eduardo Pérez Mayorga | 091610634 | 100% |
| Cecilia de Jesús Tapia Domínguez | 091610127 | 100% |

**FECHA:** 11 de Julio del 2019

**LUGAR:** Ocosingo, Chiapas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | |  |
| Versión | **Hecha por** | **Revisada por** | **Aprobada por** | **Fecha** | **Motivo** |
| 1.0 | FJHH | VHMM | VHMM | 10/Julio/2019 | Original |

# PLAN DE GESTIÓN DE RIEGOS

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| ADMINISTRACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL DE LA PANADERÍA SAN PEDRO | APPMO-SP |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Metodología de gestión de riesgos** | | | |
| **Proceso** | **Descripción** | **Herramientas** | **Fuentes de información** |
| Planificación de Gestión de los Riesgos | Elaborar Plan de Gestión de los Riesgos | *Guía del PMBOK®*  Compendio PMI*®* | Sponsor y usuarios.  PM y equipo de proyecto |
| Identificación de  Riesgos | identificar los riesgos que se puedan suscitar en el trascurso | Matriz de riesgos | PM y Equipo de proyecto |
| Análisis Cualitativo de Riesgos | Analizar los posibles riesgos obtenidos durante la identificación, con su probabilidad y nivel numérico | Identificación y evaluación cualitativa de riesgos | PM y Equipo de proyecto |
| Análisis Cuantitativo de Riesgos | Analizar los posibles riesgos obtenidos durante la identificación, con solo valores numéricos | Identificación y evaluación cualitativa de riesgos | PM y Equipo de proyecto |
| Planificación de Respuesta a los Riesgos | Realizar plan de contingencia para erradicar los posibles riesgos en el proyecto | Plan de contingencia | PM y Equipo de proyecto |
| Seguimiento y  Control del Riesgos | Dar seguimiento, correspondiente al que se escribirá en el plan de contingencia. | Plan de contingencia | PM y Equipo de proyecto |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS** | | | |
| **PROCESO** | **ROLES** | **PERSONAS** | **RESPONSABILIDADES** |
| Planificación de Gestión de los Riesgos | Equipo de G. Riesgos  *Líder Apoyo Miembros* | FJHH  VHMM  CJTD | Dirigir actividad, responsable directo  Proveer definiciones  Ejecutar Actividad |
| Identificación de  Riesgos | Equipo de G. Riesgos  *Líder Apoyo Miembros* | FJHH  VHMM  CJTD | Dirigir actividad, responsable directo  Proveer definiciones  Ejecutar Actividad |
| Análisis Cualitativo de  Riesgos | Equipo de G. Riesgos  *Líder Apoyo Miembros* | CJTD  VHMM  FJHH | Dirigir actividad, responsable directo  Proveer definiciones  Ejecutar Actividad |
| Análisis Cuantitativo de Riesgos | Equipo de G. Riesgos  *Líder Apoyo Miembros* | CJTD  VHMM  FJHH | Dirigir actividad, responsable directo  Proveer definiciones  Ejecutar Actividad |
| Planificación de Respuesta a los Riesgos | Equipo de G. Riesgos  *Líder Apoyo Miembros* | FJHH  VHMM  CJTD | Dirigir actividad, responsable directo  Proveer definiciones  Ejecutar Actividad |
| Seguimiento y Control del Riesgos | **Equipo de G. Riesgos**  *Líder Apoyo Miembros* | FJHH  VHMM  CJTD | Dirigir actividad, responsable directo  Proveer definiciones  Ejecutar Actividad |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | |  |
| Versión | **Hecha por** | **Revisada por** | **Aprobada por** | **Fecha** | **Motivo** |
| 1.0 | FJHH | VHMM | VHMM | 10/Julio/2019 | Original |

# PLAN DE GESTIÓN DE RIEGOS

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| ADMINISTRACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL DE LA PANADERÍA SAN PEDRO | APPMO-SP |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS** | | | | |
| **PROCESO** | **PERSONAS** | **MATERIALES** | **EQUIPOS** | **TOTAL** |
| Planificación de Gestión de los Riesgos | *Líder* $ 108.92  *Apoyo* $ 97.51  *Miembros* $ 53.48 | Suministros$50 | Fotocopiadora $10  Laptop *$60* |  |
| $ 259.91 | $50 | $70 | $379.91 |
| Identificación de  Riesgos | *Líder* $ 108.92  *Apoyo* $ 97.51  *Miembros* $ 53.48 | Suministros$50 | Fotocopiadora $15  Laptop$60 |  |
| $ 259.91 | $50 | $75 | $384.91 |
| Análisis Cualitativo de Riesgos | *Líder* $ 108.92  *Apoyo* $ 97.51  *Miembros* $ 53.48 | Suministros$50 | Fotocopiadora $25  Laptop$60 |  |
| $ 259.91 | $50 | $85 | $394.91 |
| Análisis Cuantitativo de  Riesgos | *Líder* $ 108.92  *Apoyo* $ 97.51  *Miembros* $ 53.48 | Suministros$50 | Fotocopiadora $20  Laptop$60 |  |
| $ 259.91 | $50 | $80 | $389.91 |
| Planificación de Respuesta a los Riesgos | *Líder* $ 108.92  *Apoyo* $ 97.51  *Miembros* $ 53.48 | Suministros$50 | Fotocopiadora $15  Laptop$60 |  |
| $ 259.91 | $50 | $75 | $384.91 |
| Seguimiento y Control del Riesgos | *Líder* $ 108.92  *Apoyo* $ 97.51  *Miembros* $ 53.48 | Suministros$50  Viajes$200 | Fotocopiadora $10  Laptop $60 |  |
| $ 259.91 | $250 | $70 | $379.91 |
|  | | | | $ 2314.46 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS** | | | |
| **PROCESO** | **MOMENTO DE EJECUCIÓN** | **ENTREGABLE DEL WBS** | **PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN** |
| Planificación de Gestión de los Riesgos | Al inicio del proyecto | 2.0 Planeación y organización | Una vez |
| Identificación de  Riesgos | Al inicio del proyecto  En cada reunión del equipo | 2.0 Planeación y organización  5.0 análisis del riesgos del proyecto | Una vez  Semanal |
| Análisis Cualitativo de Riesgos | Planificación del proycto  En cada reunión del proyecto | 2.0 Planeación y organización  5.0 análisis del riesgos del proyecto | Una vez  Semanal |
| Planificación de Respuesta a los Riesgos | Planificación del proyecto  En cada reunión del proyecto | 2.0 Planeación y organización  5.0 análisis del riesgos del proyecto | Una vez  Semanal |
| Seguimiento y Control del Riesgos | Control y seguimiento del proyecto | 5.0 análisis del riesgos del proyecto | Semanal |

|  |  |
| --- | --- |
| **FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS** | |
| Planificación de Gestión de los Riesgos | <APPMO-SP_ARP_v1.1.xlsx> |
| Identificación de Riesgos | <APPMO-SP_ICR_v1.0.docx> |
| Análisis Cualitativo de Riesgos | <APPMO-SP_IRE_v1.0.docx> |
| Planificación de Respuesta a los Riesgos | <APPMO-SP_PRR_v1.0.docx> |
| Seguimiento y Control del Riesgos | <APPMO-SP_SCR_v1.0.docx> |