|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | |  |
| Versión | **Hecha por** | **Revisada por** | **Aprobada por** | **Fecha** | **Motivo** |
| 1.0 | FJHH | FJHH | FJHH | 10/Julio/2019 | Original |

# IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| ADMINISTRACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL DE LA PANADERÍA SAN PEDRO | APPMO-SP |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidad** | **Valor numérico** | **Impacto** | **Valor numérico** |  |  | **Tipo de riesgo** | **Probabilidad x Impacto** | | **%** |
| Muy improbable | 1 | Muy bajo | 1 |  |  | Muy alto | Mayor a 16 | | 64 |
| Relativamente probable | 2 | Bajo | 2 |  |  | Alto | Menor a 15 | | 60 |
| Probable | 3 | Moderado | 3 |  |  | Moderado | Menor a 12 | | 48 |
| Muy probable | 4 | Alto | 4 |  |  | Bajo | Menor a 8 | | 32 |
| Casi certeza | 5 | Muy alto | 5 |  |  | Muy bajo | Menor a 5 | | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN** | | **CAUSA RAÍZ** | **ENTREGABLES AFECTADOS** | **PROBABILIDAD** | **IMPACTO** | **PROB X IMPACTO** | **TIPO** | **% DE RIESGO** |
| R1 | no trabajar eficientemente | | Mala comunicación, desacuerdos en el equipo y trabajo disperso. | todos los entregables del proyecto | 3 | 5 | **15** | **ALTO** | **60** |
| R2 | Tiempos incongruentes y fechas mal planeadas ,Organización ineficiente | | Retraso en entregables del proyecto e información dispersa | Documentos de planeación e implementación del Software | 3 | 5 | **15** | **ALTO** | **60** |
| R3 | Cambios regulares y nuevos añadidos a los requerimientos | | Requerimientos ambiguos o incompletos | Requerimientos | 3 | 5 | **15** | **ALTO** | **60** |
| R4 | interpretación errónea de las ventanas e interfaces | | Diseño de interfaces equivocadas o mal diseñadas | Diseño de interfaces | 2 | 3 | **6** | **BAJO** | **24** |
| R5 | Estructuración errónea de los datos, tablas mal relacionadas | | Retraso en codificación del producto | Codificación | 3 | 4 | **12** | **MODERADO** | **48** |
| R6 | Pruebas ineficientes | | Mala ejecución del producto, presenta errores | Pruebas | 3 | 5 | **15** | **ALTO** | **60** |