**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA**

**ASIGNATURA:** Administración de proyectos de T.I. II

**UNIDAD TEMÁTICA**: IV. Administración del procuramiento del proyecto y cierre del mismo.

**ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:** Matriz de Adquisición

**DOCENTE:** Mtra. Gloria del C. Córdoba Hernández

**GRADO:** 9° **GRUPO:** “A”

**TURNO:** Matutino

**CARRERA:** Ingeniería en Tecnología de la información

**INTEGRANTES:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE(S):** | **MATRICULA:** | **PORCENTAJE:** |
| Francisco Javier Hernández Hernández | 091610050 | 100% |
| Víctor Hugo Méndez Martínez | 091610537 | 100% |
| Gerardo Eduardo Pérez Mayorga | 091610634 | 100% |
| Cecilia de Jesús Tapia Domínguez | 091610127 | 100% |

**FECHA:** 07 de agosto del 2019

**LUGAR:** Ocosingo, Chiapas

# OBJETIVO

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto es un plan de contratos donde se describen los procesos para realizar una compra o una adquisición, de un producto, servicio o insumo, esto de acuerdo a la necesidad del proyecto.

En este documento se calendariza las fases de cada contrato. Así también como, en ella se agrega los procesos de gestión, de control para cambios y para el desarrollo y la administración de contratos u órdenes para que sean emitidos por miembros con autorización del equipo de trabajo.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | |  |
| Versión | **Hecha por** | **Revisada por** | **Aprobada por** | **Fecha** | **Motivo** |
| 2.0 | FJHH | VHMM | FJHH | 14/Agosto/2019 | Se modificación de tabla, se eliminó la tercer fina y modificación de fechas |

# Matriz de adquisiciones del proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| ADMINISTRACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL DE LA PANADERÍA SAN PEDRO | APPMO-SP |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRODUCTO O SERVICIO A ADQUIRIR** | **CÓDIGO DE ELEMENTO WBS** | **TIPO DE**  **CONTRATO** | **PROCEDIMIENTO DE**  **CONTRATACIÓN** | **FORMA DE CONTACTAR PROVEEDORES** | **REQUERIMIENTO DE ESTIMACIONES INDEPENDIENTES** | **ÁREA/ROL/ PERSONA RESPONSABLE DE LA COMPRA** | **MANEJO DE MÚLTIPLES PROVEEDORES** | **PROVEEDORES PRE- CALIFICADOS** | **CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDAS** | | | | |
| **Planif. Contrat** | **Solic. Resp.** | **Selecc. Proveed.** | **Admin. Contrato** | **Cerrar**  **Contrato** |
| **Del al** | **Del al** | **Del al** | **Del al** | **Del al** |
| Contrato de hosting | 1.4 Costos | Contrato de Precio Fijo con Ajuste Económico de precio (FP-EPA) | * Solicitud de servicio * Fijar plazos y costos * Pago de servicio (anualmente) | Vía internet | No | PM | Proveedor único | - | 29/07/2019 | 30/07/2019 | 30/07/019 | 01/08/2019 | 06/08/2019 |
| Contrato individual de empleado | 1.3Planeación de proyecto | Contrato de Precio Fijo Cerrado (FFP) | * Fijar rol para cada empleado * Fijar sueldo por rol * Aceptación del contrato * Firma de Contrato * Pago en los tiempos y costos acordados | - | No | PM | - | - | 07/01/2019 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 08/01/2019 |

**VINCULOS A DOCUMENTOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Documento** | **Descripción** |
| [ContratoCJTD](4.2.2_SM-ROOT_ContratoCJTD_versión%201.0.pdf) | Contrato de empleado |
| [ContratoGEPM](4.2.2_SM-ROOT_ContratoGEPM_versión%201.0.pdf) | Contrato de empleado |
| [ContratoVHMM](4.2.2_SM-ROOT_ContratoVHMM_versión%201.0.pdf) | Contrato de empleado |
| [Hosting](4.2.2_SM-ROOT_Hosting_versión%201.0.pdf) | Cotización de hosting |

**CONCLUCIONES**

El conocimiento adquirido en lo que fue la construcción de este documento, ofreció al equipo conocer otros involucrados en ella, ya que como es sabido, en el desarrollo de un proyecto existen varias partes que la conforman. El equipo de trabajo y el cliente, son participantes claves, más sin embargo existen algunos otros que no son tan relevantes, pero es importante reconocerlos, ya que un buen proyecto es aquella que conoce a todos los que en ella participan.

En este documento se describe las contrataciones externas, es decir todo a aquello que se solicitó para el proyecto, pero de otras empresas u organizaciones independientes. Esto con el fin de saber cuáles fueron los servicios o contratos que se solicitó, las fechas en las que se solicitó, quien lo hizo y los procesos que se hicieron para la solicitud, y conocer ante todo los contratos externos que se hicieron para el desarrollo del proyecto.

**RECOMENDACIONES**

La creación de este documento, se encontraron dificultades, en ellas fue la falta de aclaración en las columnas de las tablas, o bien la falta información en lo que son las abreviaturas. Por lo que se formula sobre lo que se evidenció, que exista tales descripciones para evitar futuras confusiones.