|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | |  |
| Versión | **Hecha por** | **Revisada por** | **Aprobada por** | **Fecha** | **Motivo** |
| 1.1 | FJHH | FJHH | FJHH | 15/Junio/2019 | Replanteamiento de agenda |

# CALENDARIO DE REUNIONES

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| ADMINISTRACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL DE LA PANADERÍA SAN PEDRO | APPMO-SP |

**CALENDARIO DE REUNIONES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tipo de Reunión** | **Agenda** | **Fecha y Lugar** |
| 1 | Interna | * Integración de equipo * Lista de Interesados * Contratos | 08/Enero/2019  Ocosingo, Chiapas |
| 2 | Interna | * Acerca del proyecto * Acerca de la empresa * Acerca del producto | 09/Enero/2019  Ocosingo, Chiapas |
| 1 | Externa | * Presentación de equipo | 18/Enero/2019  Ocosingo, Chiapas |
| 3 | Interna | * Planteamiento del problema * Requerimientos * Costos * Plan de contingencias * Cronograma | 22/Enero/2019  Ocosingo, Chiapas |
| 2 | Externa | * Revisión del Project chárter * Firma del Project Chárter | 24/Enero/2019  Ocosingo, Chiapas |
| 4 | Interna | * Diseño * Base de datos | 04/Febrero/2019  Ocosingo, Chiapas |
| 5 | Interna | * Entrega de avances del Producto   + Entrega del Módulo compras   + Entrega del Módulo Bodegas | 14/Marzo/2019  Ocosingo, Chiapas |
| 3 | Externa | * Entrega de reporte de módulo compras y bodegas | 28/Marzo/2019  Ocosingo, Chiapas |
| 6 | Interna | * Entrega de avances del Producto   + Entrega de Módulo Producción | 06/Mayo/2019 |
| 7 | Interna | * Entrega de Avances del Producto   + Entrega de Módulo Almacén | 17/Mayo/2019  Ocosingo, Chiapas |
| 8 | Interna | * Entrega de Avances del Producto   + Entrega de Módulo Ventas | 20/06/2019  Ocosingo, Chiapas |
| 5 | Externa | * Entrega de Reporte de módulo producción y almacén. | 25/06/2019  Ocosingo, Chiapas |
| 6 | Externa | * Pruebas del producto * Pruebas del Servidor | 26/Julio/2019  Ocosingo, Chiapas |
| 9 | Interna | * Entrega de Bitácoras de Control * Pruebas de Seguridad | 06/Agosto/2019  Ocosingo, Chiapas |
| 7 | Externa | * Entrega de producto * Entrega de Manuales * Capacitaciones | 14/Agosto/2019  Ocosingo, Chiapas |