|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | |  |
| Versión | **Hecha por** | **Revisada por** | **Aprobada por** | **Fecha** | **Motivo** |
| 2.0 | FJHH | FJHH | FJHH | 24/Junio/2019 | Replanteamiento de agenda |

# CALENDARIO DE REUNIONES

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| APLICACIÓN MÓVIL SAN PEDRO | APPMO-SP |

**CALENDARIO DE REUNIONES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tipo de Reunión** | **Agenda** | **Fecha y Lugar** |
| 1 | Interna | * Integración de equipo * Integración de empresa | 08/Enero/2019  Ocosingo, Chiapas |
| 2 | Interna | * Acerca del proyecto * Acerca de la empresa * Acerca del producto | 08/Enero/2019  Ocosingo, Chiapas |
| 1 | Externa | * Presentación del equipo con la empresa San Pedro | 14/Enero/2019  Ocosingo, Chiapas |
| 3 | Interna | * Definir requerimientos y costos de proyecto | 18/Enero/2019  Ocosingo Chiapas |
| 4 | Interna | * Realización de Project chárter * Scope statement * WBS * Plan de contingencia * Cronograma | 24/Enero/2019  Ocosingo Chiapas |
| 2 | Externa | * Presentación de diseño y prototipo * Liberación de Project charter | 04/Marzo/2019  San Cristóbal de las Casas |
| 5 | Interna | * Avances de producto * Módulo compras * Módulo bodega | 14/Marzo/2019  Ocosingo Chipas |
| 6 | Interna | * Avances del producto * Módulo Producción. * Módulo Almacén. * Módulo Ventas. | 20/Junio/2019  Ocosingo Chiapas |
| 3 | Externa | * Entrega de avances del producto * Módulo compras * Módulo bodega * Módulo Producción. * Módulo Almacén. * Módulo Ventas. | 13/Julio/2019  San Cristóbal de las Casas |
| 4 | Externa | * Realización de pruebas: * Servidor * Seguridad | 27/Julio/2019  San Cristóbal de las Casas |
| 5 | Externa | * Entrega e instalación de producto. | 10/Agosto/2019  San Cristóbal de las casas |
| 6 | Externa | * Capacitación a los usuarios. * Entrega de manual de usuarios. | 11/Agosto/2019  San Cristóbal de las Casas |