|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | |  |
| Versión | **Hecha por** | **Revisada por** | **Aprobada por** | **Fecha** | **Motivo** |
| 1.3 | VHMM | FJHH | FJHH | 25/Junio/2019 | Replanteamiento de agenda |

# CALENDARIO DE REUNIONES

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| APLICACIÓN MÓVIL SAN PEDRO | APPMO-SP |

**CALENDARIO DE REUNIONES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tipo de Reunión** | **Agenda** | **Fecha y Lugar** |
| 1 | Interna | * Creación de la empresa. | 08/Enero/2019  Ocosingo, Chiapas |
| 2 | Interna | * Creación de formatos para recolectar datos * Planear la visita a la empresa | 10/Enero/2019  Ocosingo, Chiapas |
| 1 | Externa | * Presentación y recolección de dato. * Firma de documentos. * Acuerdo | 14/Enero/2019  San Cristóbal de las Casas |
| 3 | Interna | * Definir requerimientos y costos de proyecto | 18/Enero/2019  Ocosingo Chiapas |
| 4 | Interna | * Realización de Project chárter * Scope statement * WBS * Plan de contingencia * Cronograma | 24/Enero/2019  Ocosingo Chiapas |
| 2 | Externa | * Presentación de diseño y prototipo * Liberación de Project charter | 04/Marzo/2019  San Cristóbal de las Casas |
| 5 | Interna | * Avances de producto * Módulo compras * Módulo bodega | 14/Marzo/2019  Ocosingo Chipas |
| 6 | Interna | * Avances del producto * Módulo Producción. * Módulo Almacén. * Módulo Ventas. | 20/Junio/2019  Ocosingo Chiapas |
| 3 | Externa | * Entrega de avances del producto * Módulo compras * Módulo bodega * Módulo Producción. * Módulo Almacén. * Módulo Ventas. * Observaciones | 13/Julio/2019  San Cristóbal de las Casas |
| 4 | Externa | * Realización de pruebas: * Servidor * Seguridad | 27/Julio/2019  San Cristóbal de las Casas |
| 5 | Externa | * Entrega e instalación de producto. * Firma de acta de liberación | 10/Agosto/2019  San Cristóbal de las casas |
|  |  |  |  |
| 7 | Interna | * Presentación de resultado de pruebas * Acuerdo: cuando se compromete de corregir los errores | 14/Septiembre |

Acuerdos: para la siguiente reunión y establecer fechas

Observacio