## Slide 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
Hernández Hernández Francisco Javier 091610050
Méndez Martínez Víctor Hugo 091610537
Pérez Mayorga Gerardo Eduardo 091610634
Tapia Domínguez Cecilia de Jesús 091610127

## Slide 2: NOMBRE DEL PROYECTO
APPMO-SP (APLICACIÓN MÓVIL SAN PEDRO)

## Slide 3: SOBRE LA EMPRESA
Nombre: PANADERÍA SAN PEDRO
Análisis FODA
Agregar logo de la panadería

## Slide 4
ORGANIGRAMA

## Slide 5: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La panadería San Pedro es una empresa grande con una trayectoria de años
en el mercado. No obstante, con el tiempo no se ha podido actualizar en tecnologías,
por lo consiguiente lleva todo el control de departamentos inventarios, ventas,
compras, suministros, registros de entradas, salidas y rutas en hojas de Excel.
Esta forma de trabajar es muy susceptible a perdidas y la información
no siempre es exacta ni fiable, lo que compromete a la empresa a tener perdidas.
La aplicación móvil “APPMO-SP” ayudará a controlar y administrar esta parte.

## Slide 6: JUSTIFICACIÓN
La empresa panadería San Pedro carece de un control inteligente para
administrar sus departamentos, inventarios, ventas, compras, suministros, registros de
entradas, salidas y rutas. Por lo que es muy común que existan perdidas de información.
El desarrollo de una aplicación móvil que permita conocer los estados de cada
modulo y departamento de la empresa, será una forma para mejorar la parte
administrativa de la empresa. El fin de la aplicación consistirá en que, tanto los empleados
como el administrador puedan tener a la mano la información sin que existan perdidas.

## Slide 7: OBJETIVOS
General:
Administrar el proyecto de la aplicación Móvil de la Panadería San Pedro
gestionando en sus diferentes etapas de desarrollo, llevando acabo la realización de
documentos la cual servirá de apoyo para el desarrollo de la misma, durando en un periodo
total de 8 meses, iniciando en el mes de enero y finalizando en el mes de agosto.
El proyecto será guiado usando la metodología del PMBOK para establecer bases
en el inicio, planeación, control, seguimiento, tiempos, costos y fin del proyecto.

## Slide 8
Especifico:
La aplicación móvil controlará las entradas, procesos y salidas de los módulos.
La administración del proyecto se guiará según la metodología PMBOK v6.0.
El proyecto tendrá un costo total de $ $106,128.72 y durará 8 meses.
.

## Slide 9: ALCANCES
Administrar un proyecto que consiste en el desarrollo de una aplicación móvil, siguiendo la
metodología PMBOK v6.0 siendo una guía para establecer bases en el inicio, planeación,
control, seguimiento, tiempos, costos y fin del proyecto. Bajo esta planeación se
Incluyen documentos tales como Project Charter, Stakeholders, Diagrama de Gantt, etc.
La aplicación Móvil tendrá la finalidad de aportar a la empresa Panadería
San Pedro control y administración a los módulos y departamentos existentes.

## Slide 10: DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES, ROLES Y MATRIZ DE RESPONSABILIDAD.
LISTA DE STAKEHOLDERS

## Slide 11
MATRIZ RACI

## Slide 12: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

## Slide 13: ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y COSTOS.
JUSTIFICACIÓN DE COSTOS

## Slide 14: ANÁLISIS DE RIESGOS

## Slide 15
Seguimiento y control de Riesgos

## Slide 16: MÉTODOS DE COMUNICACIÓN

## Slide 17: MODELO DE NEGOCIOS
Parte 1 de 2

## Slide 18
Parte 2 de 2

## Slide 19: ESTANDARES APLICADOS EN EL PROYECTO.
ISO/IEC 25000, conocida como Suaré (System and Software Quality
Requirements and Evaluación), es una familia de normas que tiene por
objetivo la creación de un marco de trabajo común para evaluar la calidad del
producto software. , describe las particularidades de un modelo de calidad del
producto software,que abordaba el proceso de evaluación de productos
software
ISO 25000

## Slide 20
El estándar IEEE 830-1998 para el SRS o ERS (Especificación de requerimientos de
software) es un conjunto de recomendaciones para la especificación de los
requerimiento o requisitos de software el cual tiene como producto final la
documentación de los acuerdos entre el cliente y el grupo de desarrollo para así
cumplir con la totalidad de exigencias estipuladas.
IEEE 830

## Slide 21: DEMOSTRACIÓN DEL SOFTWARE

## Slide 22: CIERRE DEL PROYECTO