## Slide 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
Hernández Hernández Francisco Javier 091610050
Méndez Martínez Víctor Hugo 091610537
Pérez Mayorga Gerardo Eduardo 091610634
Tapia Domínguez Cecilia de Jesús 091610127
EMPRESA: SM-ROOT

## Slide 2: NOMBRE DEL PROYECTO
APPMO-SP (ADMINISTRACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL SAN PEDRO)

## Slide 3: SOBRE LA EMPRESA
La panadería San Pedro se encuentra ubicada en esquina con Calzada Salomón Gonzales y Puerto Madero en San Cristóbal de Las Casas, y es una empresa panificadora que se dedica a la venta de todo lo relacionado con la Industria del Pan. La organización cuenta con diferentes sucursales posicionados de manera estratégica en la ciudad y realiza ventas en mayoreo, menudeo y ventas en rutas (que es un método muy sutil que consiste en la venta de productos por rutas ya definidas por la empresa).

## Slide 4
Empresa Panadería San Pedro
El equipo de trabajo en las instalaciones de la Panadería.

## Slide 5
Análisis FODA

## Slide 6: ORGANIGRAMA

## Slide 7: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La panadería San Pedro es una empresa grande con una trayectoria de años en el mercado. No obstante, con el tiempo no se ha podido actualizar en tecnologías, por lo consiguiente maneja todo el control de inventarios, ventas, compras, suministros, registros de entradas, salidas y rutas en hojas de Excel. Esta forma de trabajar es un poco ambigua ya que es muy susceptible a que existan perdidas, debido a que la información no siempre es exacta ni fiable, lo que compromete a la empresa a tener perdidas en materiales y productos.

## Slide 8: JUSTIFICACIÓN
La empresa panadería San Pedro carece de un control inteligente para administrar sus departamentos, inventarios, ventas, compras, suministros, registros de información entradas, salidas y rutas. Por lo que es muy común que existan perdidas de información, con el desarrollo de una aplicación móvil que permita conocer los estados de cada módulo y departamento de la empresa, será una forma para mejorar la parte administrativa de la empresa. El fin de la aplicación consistirá en que los empleados pertenecientes a la gerencia general puedan tener acceso a la información de los módulos.

## Slide 9: OBJETIVOS
Administrar el proyecto de la aplicación Móvil de la Panadería San Pedro gestionando en sus diferentes etapas de desarrollo, llevando acabo la realización de documentos la cual servirá de apoyo para el desarrollo de la misma, durando en un periodo total de 32 semanas, iniciando en el mes de enero y finalizando en el mes de agosto. El proyecto será guiado usando la metodología del PMBOK versión 6.0 para establecer bases en el inicio, planeación, control, seguimiento, tiempos, costos y fin del proyecto.

## Slide 10: ALCANCES
Administrar un proyecto que consiste en el desarrollo de una aplicación móvil, siguiendo la metodología PMBOK versión 6.0 siendo una guía para establecer bases en el inicio, planeación, control, seguimiento, tiempos, costos y fin del proyecto. Bajo esta planeación se Incluyen documentos tales como Project Charter, Stakeholders, Diagrama de Gantt, etc. La aplicación Móvil tendrá la finalidad de aportar a la empresa Panadería San Pedro control y administración a los módulos y departamentos existentes.

## Slide 11: LISTA DE STAKEHOLDERS, ROLES Y MATRIZ DE RESPONSABILIDAD.
Lista de Stakeholders

## Slide 12
Matriz de Responsabilidad

## Slide 13: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Diagrama de Gantt

## Slide 15: ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y COSTOS.
Costos de recursos

## Slide 16: ANÁLISIS DE RIESGOS
Plan de Identificación de Riesgos

## Slide 17
Seguimiento y control de Riesgos

## Slide 18: MÉTODOS DE COMUNICACIÓN
Matriz de comunicaciones

## Slide 19
Calendario de Reuniones

## Slide 20: MODELO DE NEGOCIOS
MODELO DE PROCESO DE NEGOCIOS. AS-IS.

## Slide 21
PROCESO MODELO DE NEGOCIOS. TO-BE.

## Slide 22: ESTANDARES APLICADOS EN EL PROYECTO.
ISO/IEC 25000 es una familia de normas que tiene por objetivo la creación de un marco de trabajo común para evaluar la calidad del producto software.
ISO 25000
ISO/ICE Aplicados al Proyecto
25000
25001
25002

## Slide 23
El estándar IEEE 830-1998 para el SRS o ERS (Especificación de requerimientos de software) es un conjunto de recomendaciones para la especificación de los requerimientos o requisitos de software el cual tiene como producto final la documentación de los acuerdos entre el cliente y el grupo de desarrollo para así cumplir con la totalidad de exigencias estipuladas.
IEEE 830

## Slide 24: DEMOSTRACIÓN DEL SOFTWARE

## Slide 25: ANEXOS
Carta de aceptación del proyecto
Carta de liberación y cierre del proyecto

## Slide 26
Minuta de finalización y cierre de proyecto.

## Slide 27
Capacitación a Usuarios Administrativos de empresa