## Slide 1: U4. Administración del procuramiento del proyecto y cierre del mismo.
Presenta: Mtra. Gloria Córdoba H.
Administración de Proyectos de TI 2

## Slide 2: CONTENIDO – Unidades temáticas
Administración de recursos humanos del proyecto de T.I.
Administración de las comunicaciones del proyecto de T.I.
Administración de riesgos del proyecto de T.I.
Administración del procuramiento del proyecto y cierre del mismo

## Slide 3: Objetivo
El alumno realizará el plan de adquisiciones y la contratación de servicios para lograr la aceptación del proyecto de T.I.
TEMAS
Plan de adquisiciones y contrataciones.
Outsourcing.
El cierre del proyecto de T.I.

## Slide 4: Gestión de adquisiciones
La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto. La organización puede ser la compradora o vendedora de los productos, servicios o resultados de un proyecto.

## Slide 5: Gestión de Adquisiciones
Incluye los procesos de gestión del contrato y de control de cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra emitidos por miembros autorizados del equipo del proyecto.

## Slide 6: Gestión de adquisiciones
La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto también incluye el control de cualquier contrato emitido por una organización externa (el comprador) que esté adquiriendo entregables del proyecto a la organización ejecutante (el vendedor), así como la administración de las obligaciones contractuales contraídas por el equipo del proyecto en virtud del contrato.

## Slide 7: Contrato
Es un acuerdo legal manifestado en común entre dos o más personas con capacidad (partes del contrato), que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento debe darse de manera recíproca.

## Slide 8: Ejemplos de contratos
De servicios
De productos
Arrendamientos
Capacitación
Desarrollo de software
Laboral
De donación
Outsorcing (subcontratación)
Etc…

## Slide 9: Actividad
Reconocer las necesidades del proyecto y los tiempos en que estas serán requeridas y bajo que requerimientos.
Llenar el formato de “Matriz de adquisiciones del proyecto” Rúbrica APTI2-U4-Matriz de Adquisiciones del Proyecto.docx

## Slide 10: Outsourcing (subcontratación).
Es el proceso por el cual una firma identifica una porción de su proceso de negocio que podría ser desempeñada mas eficientemente y /o efectivamente por otra corporación, la cual es contratada para desarrollar esa porción de negocio.
Esto ayuda a la organización a enfocarse en la función central de su negocio.

## Slide 11: Comentar!!
¿Que es una cotización?
¿Qué es una licitación?